**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

0.08.2024 с. Усть-Бакчар № 0

О подготовке работы объектов жилищно-коммунального

комплекса Усть-Бакчарского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 6 [Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"](https://base.garant.ru/70103066/), п.п. 9.1 - 9.2 ч. 1 ст. 10 Устава муниципального образования Усть-Бакчарское сельское поселение, во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, а также в целях предупреждения аварийных ситуаций при работе в отопительный период 2024 - 2025 годов в целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Усть-Бакчарского сельского поселения в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Усть-Бакчарского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальных ведомостях Усть-Бакчарского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Усть-Бакчарского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Бакчарского сельского поселения Е.М. Пчёлкин

Приложение 1

к постановлению Администрации Усть-Бакчарского

сельского поселения от 01.08.2024 № 60

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Усть-Бакчарского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести ремонт, промывку, систем отопления многоквартирных жилых домов | До  31.08.2024 | Пчёлкин Е.М. |
| 2 | Провести ремонт оборудования котельных в соответствии с ремонтными работами на объектах и сетях коммунального комплекса | До  31.08.2024 | Пчёлкин Е.М. |
| 3 | Оформить и получить паспорта готовности объектов теплоснабжения и паспорт готовности предприятия | До  01.10.2024 | Пчёлкин Е.М. |
| 4 | Докладывать в администрацию поселения и в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района о всех аварийных ситуациях, произошедших на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Оперативно в течение года | Пчёлкин Е.М. |