# АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2016					с. Усть-Бакчар				№  9

О мероприятиях по организованном пропуску

паводковых вод  на территории муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» в  2016 году

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения  чрезвычайных ситуаций в период половодья на территории  муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» в 2016 году. В соответствии со ст.30 Устава Усть-Бакчарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать окружную чрезвычайную паводковую комиссию в составе:

Бессмертных В.Н – председатель      комиссии (глава сельского поселения)

Паранина Е. В     – секретарь ( специалист 2 категории)

Гусева Л.А          – зам.председателя комиссии (специалист 1 категории)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Камашев Е.А      - администратор сельского поселения

Новожилова Т.А – администратор сельского поселения

- Утвердить    мероприятия      по организованному пропуску   паводковых вод на территории муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» в 2016 году (приложение1)

3.   Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава сельского поселения                                                   В.Н.Бесмертных

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения

от 04.02.2016    № 9

МЕРОПРИЯТИЯ
по организованному пропуску   паводковых вод на территории муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» в 2016году

| №№ п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнить зоны возможного затопления, количество попадающих в них жилых домов, зданий, сооружений и других объектов экономики | До 1марта 2016г. | Паранина Е.В Новожилова Т.А Камашев Е.А |
|  | Подготовить поименные списки граждан, проживающих на территориях, попадающих в зоны возможного затопления | До 15 марта 2016 | Паранина Е.В Новожилова Т.А Камашев Е.А |
|  | Определить и подготовить объекты для временного размещения населения на случай эвакуации из зон возможного затопления | До 25 марта 2016г | Паранина Е.В Новожилова Т.А Камашев Е. |
|  | Эвакуацию населения, материальных ценностей, скота из зон затопления производить заблаговременно | Заблаговременно до наводнения | Руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) |
|  | Организовать круглосуточное дежурство по сельскому поселению при угрозе затопления | На весь период наводнения | Бессмертных В.Н Администраторы |
|  | Организовать взятие на учет все средства передвижения на воде, в т.ч. и личные, укомплектовать командами, спасательными средствами. | До 01апреля 2016г | Паранина Е.В Новожилова Т.А Камашев Е.А |
|  | Провести инструктаж по технике безопасности со всеми работниками, занятыми в работе по борьбе с наводнением | До 10 апреля 2015г | Бессмертных В.Н . Администраторы |
|  | Осуществить наблюдение за уровнем и подъемом вод | С начала паводка | Бессмертных В.Н . Администраторы |
|  | Организовать вывоз кормов из зон затопления | До 25 марта 2016г | Бессмертных В.Н |
|  | Организовать обеспечение запасом медикаментов фельдшерско-акушерские пункты поселков, которые возможно будут отрезаны половодьем с. Стрельниково п. Чая с.Гореловка | До 10 апреля | Бессмертных В.Н Габдулхакова Т.В. . (по согласованию) |
|  | Организовать завоз на весь период наводнения необходимых продовольственных и промышленных товары в населенные пункты п. Чая, с. Стрельниково, с. Гореловка, с.Лось-Гора 3Тига | До 1 апреля 2016 | Бессмертных В.Н |
|  | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот периодся | До 01.апреля 2016г. | Бессмертных В.Н |
|  | Организовать лодочные переправы через р. Чая в с. Стрельниково | На период половодья | Бессмертных В.Н |

Управляющий делами						      В.В.Гладнева