АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.05.2018                                   с. Усть-Бакчар                                                  № 17

Об утверждении плана мероприятий по переходу на новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и организации раздельного сбора ТКО

на территории Усть-Бакчарского сельского поселения

В целях организации работ по переходу на новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и соблюдения Федерального от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Устава муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение»,

1. Утвердить план мероприятий по переходу на новый порядок обращения с ТКО и организации раздельного сбора ТКО на территории Усть-Бакчарского сельского поселения

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Усть-Бакчарского

сельского поселения                                                                          В.Н.Бессмертных

Приложение

к распоряжению Администрации

Усть-Бакчарского сельского поселения

от 23.05.2018 № 17

План мероприятий по переходу на новый порядок обращения с ТКО

и организации раздельного сбора ТКО

на территории Усть-Бакчарского сельского поселения

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зачистка и подготовка мест для временного складирования ТКО | июнь – июль 2018 года |  |
| 2. | Поиск регионального оператора по оказанию услуг по сбору и вывозу ТКО | до 01.12.2018 2018 г. |  |
| 3. | Работа с населением по пропаганде раздельного сбора мусора: размещение информационных материалов по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на информационных стендах, досках объявлений, официальном сайте и в печатном издании Усть-Бакчарского сельского поселения | июнь – декабрь 2018 года январь – декабрь 2019 года |  |
| 4. | Заключение договора с региональным оператором по оказанию услуг по сбору и вывозу ТКО | до 31.12.2018 |  |
| 5. | Разметка и подготовка площадок для размещения контейнеров для раздельного сбора ТКО на территории сел | до 01.06.2019 |  |
| 6. | Установка контейнеров для раздельного сбора ТКО на территории сел | до 01.07.2019 |  |
| 7. | Осуществление раздельного сбора ТКО | с 01.07.2019 |  |