СОВЕТ  УСТЬ-БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

25.02.2016			      с. Усть-Бакчар					   № 1

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству территорий  Усть-Бакчарского

сельского поселения   на 2016 год

В соответствии с п. !9 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", в силу положений статей 7,21,165 Бюджетного кодекса РФ, Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 года №180 н., в соответствии ст. 36 Жилищного кодекса РФ и Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 года №491, Устава  муниципального образования  «Усть-Бакчарское сельское поселение»,

Совет Усть-Бакчарского сельского поселения РЕШИЛ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территорий Усть-Бакчарского сельского поселения на 2016 год, согласно приложению № 1;

- Опубликовать данное решение на официальном сайте  Администрации Усть-Бакчарского сельского поселения.

- Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу УстьБакчарского сельского поселения  Бессмертных В.Н.

Глава   Усть-Бакчарского

сельского поселения                                                                                            В.Н.Бессмертных

Приложение

К решению Совета Усть-Бакчарского

Сельского поселения от 25.02.2016 №  1

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территорий

Усть-Бакчарского сельского поселения на 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Объем работ | Примерные затраты, руб | Примечание | Ответственные | Отметка о исполнении | Затраченные средства, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение встречи с руководителями организаций по санитарному содержанию территорий поселения (пустырей, водоемов) по обеспечению чистоты и порядка. | Апрель-май |  | бесхозные терр-ии поселения | 0 |  | Глава Усть-Бакчарского с/п, Совет поселения |  |  |  |
| 2 | Организация собрания граждан по выпасу скота (по оплате пастухам) | апрель, май |  | 3 населенных пункта |  |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п, Администраторы |  |  |  |
| 3 | Организация помощи населению по вывозу мусора с территории неблагоустроенных домов – 78 часов, вывоз мусора с кладбищ, бытовой мусор с территории поселения – 30 телег | май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь |  | Централизованно, согласно графика. | 97000 | МБУ «Маяк» | Администрация Усть-Бакчарского с/п, Администраторы |  |  |  |
| 4 | Привлечение депутатов Усть-Бакчарского сельского поселения за содержанием и благоустройством территорий своих избирательных округов. | в течении всего года |  | 4 населенных пункта | 0 |  | Глава Усть-Бакчарского с/п, председатели постоянных комиссий |  |  |  |
| 5 | Проведение конкурса по благоустройству среди организаций, предпринимателей и владельцев усадеб. | Май -сентябрь |  |  | 18000 |  | Администрация поселения, Совет поселения,Администраторы |  |  |  |
| 6 | Освещение в СМИ мероприятий в сфере благоустройства. | в течении всего года |  |  | 0 | За счет средств газеты «Земля Чаинская» | Администрация Усть-Бакчарского с/п |  |  |  |
| 7 | Работа с населением по вопросам благоустройства. | в течении всего года |  |  | 0 |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п, Администраторы |  |  |  |
| 8 | Проведение собраний граждан по решению вопросов благоустройства территорий. | в течении всего года |  |  | 0 |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п |  |  |  |
| 9 | Проведение субботников с привлечением населения и учащихся. | май-сентябрь |  |  | 0 |  | Администрация УстьБакчарского с/п, администраторы, депутаты |  |  |  |
|  | Всего по организации: | 115000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скашивание травы придомовых территорий, территорий прилегающих к предприятиям, организациям, торговым точкам и т.д. | 3 квартал |  |  | Средства владельцев усадеб, организаций |  | владельцы усадеб, руководители , предприниматели |  |  |  |
| 2 | Скашивание травы (с.Усть-Бакчар стела, территория администрации, где посадки саженцев) (п.Новые-Ключи – детская площадка) (с.Нижняя-Тига – детская площадка) (с.Варгатер – стела, территория администрации) (с.Гореловка – стела, территория администрации) (с.Бундюр – стела, территория администрации) | 3 квартал |  |  |  | Своими силами | Отсыпка тротуара шлаком -Усть-Бакчар 400 метров -новая линия вдоль кладбища 300 метров (1м-34 руб) |  |  |  |
| 3 | Посадка саженцев деревьев и кустарников: - с.Усть-Бакчар - д.Мостовая;(по берегу реки) | 2,3 квартал |  |  | 0 | Организация субботника | Администрация Усть-Бакчарского с/п, депутаты |  |  |  |
| 4 | Проведение рейдов по благоустройству поселения, выявление несанкционированных свалок. | апрель-сентябрь | 4 рейда |  | 0 |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п, Администраторы |  |  |  |
|  | Всего по природоохране: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах поселения. - Гореловка 700 м - Лось-Гора 200 м - Бундюр 120 м | В течении всего года |  | По необходимости | 96000 |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п |  |  |  |
| 2 | Закупка электрооборудования | В течении всего года |  | По необходимости | 100000 |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п |  |  |  |
| 3 | Оплата электрической энергии согласно муниципального контракта № от 2015 г | В течении всего года |  |  | 362000 |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п |  |  |  |
|  | Всего по ул. освещению | 558000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство территорий и пешеходных дорожек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство детских площадок | 2,3 квартал |  |  |  |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п, депутаты |  |  |  |
| 2 | Устройство тротуаров: -Бундюр (80 метров) -Новые-Ключи (100 метров) -Варгатер (210 метров) -Гореловка (300 метров) -Стрельниково (100 метров) -Чая (100 метров) | 2,3 квартал |  | 870 м. | 182160 |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п, администраторы |  |  |  |
| 3 | Отсыпка тротуара шлаком -Усть-Бакчар 400 метров -новая линия вдоль кладбища 300 м.(1м-34 руб) - Новые-Ключи ул.Больничная 100 м. | 2,3 квартал |  | 800 м. | 32940 |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п, администраторы |  |  |  |
| 4 | Устройство крытой остановки в с.Третья-Тига (железо, лес, работа) | 2,3 квартал |  | 1 шт | 25000 |  | Администраций Усть-Бакчарского с/п, администраторы |  |  |  |
| 5 | Ремонт пешеходного моста -Варгатер 35 м -Усть-Бакчар 15 м - Лось-Гора (настил через канаву) | 2, 3 квартал |  | 50м | 67000 |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п, администраторы |  |  |  |
| 6 | Устройство изгороди (кладбище) -Стрельниково 20 м. -Усть-Бакчар 100 м. - Варгатер 150 м. | 2,3 квартал |  | 270 м | 40000 |  | Администрация Усть-Бакчарского с/п, администраторы |  |  |  |
|  | Всего по устройству территорий: |  |  |  | 347100 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПЛАНУ БЛАГОУСТРОЙСТВА рублей | Организационные мероприятия – 115000 Уличное освещение –558000 Благоустройство территорий - 347100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исп. специалист 2 категории по благоустройству

Усть-Бакчарского сельского поселения

Паранина Е.В, тел. (8-38-257) 3-51-67