Муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение»

Совет Усть-Бакчарского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

11.04.2013                                                                                                 № 8

Об утверждении  плана мероприятий

по благоустройству Усть-Бакчарского

сельского поселения на 2013

В соответствии законом Томской области от 15.08.2002 г. № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», с распоряжением Губернатора Томской области от 05.02.2010 г. № 30-р «О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ на территории Томской области»,

СОВЕТ УСТЬ-БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Утвердить   план благоустроительных работ,  разработанный Администрацией  Усть-Бакчарского сельского поселения на 2013 год, согласно  приложению № 1.

- Совместно с хозяйствующими субъектами, расположенными на территории поселения организовать исполнение плана благоустройства на 2013 год в полном  объеме.

- Настоящее решение  опубликования в Официальных ведомостях  Усть-Бакчарского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава поселения                                                      В.Н.Бессмертных

Приложение № 1

к решению Совета поселения

от 11.05.2012 г. № 16

План благоустроительных работ Усть-Бакчарского  сельского поселения.

1. Цель:

- создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека

- ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

- обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего жителей поселения.

2. Структура организации и управления благоустроительными работами:

Администрация сельского поселения

Население

Комиссия по благоустройству

Совет ветеранов,

Промышленные предприятия

Бюджетные и муниципальные учреждения

Дорожные и коммунальные организации

Индивидуальные предприни-

матели

- Закрепленные территории.

Определение прикрепленных территорий территории.

Основные виды работ:

- оказание помощи Администрации в зимнем и летнем содержании дорог,

- ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и зимних накоплений к месту складирования ТБО

- озеленение

- скашивание травы вдоль дорог

- Основные планируемые мероприятия

Организационные мероприятия

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Бюджетное финансирование | Затраты тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать план по благоустройству | Май-август | Администрация поселения |  |  |
| 2 | Создать межведомственную комиссию по проведению благоустройства населенных пунктов | Май-июнь | Администрация поселения |  |  |
| 3 | Совместно с участковым инспектором провести рейды по проверке выполнения мероприятий по благоустройству | Май –июнь | Администрация поселения, Совет общественности, Участковый |  |  |
| 4 | Составить график вывоза твердо-бытовых отходов по населенным пунктам с привлечением техники предприятий | Апрель | Администрация |  |  |
| 5 | Проводить санитарные пятницы по благоустройству еженедельно или по мере необходимости | Май | Администрация поселения, Совет общественности, Участковый |  |  |
| 6 | Провести заседание Совета поселения по благоустройству с руководителями учреждений, организаций, индивидуальными предпринимателями | Апрель - май | Совет поселения, Администрация поселения, Совет общественности, Директора школ, предприниматели |  |  |

Содержание и обслуживание внутрипселковых дорог.

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Бюджетное финансирова ние | Затраты тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог: - Количество дней в году со снежным покровом: - с 01.01.2012 по 01.04.2012 - с 15.10.2012 по 01.01.2013 Протяженность дорог:72 км - Требуемое количество техники для очистки дорог: 1.МТЗ-82 - Зимнее содержание дороги на кладбище | По мере необходимости | Администрация поселения, | 476тыс.руб |  |
| 2 | Грейдирование внутрипоселковых дорог | Июнь, сентябрь | Администрация поселения, предприятия | 482тыс.руб |  |
| 3 | Отсыпка гравием (щебнем) дорожного покрытия внутрипоселковых дорог (___ км) | Июль - сентябрь | Администрация поселения, предприятия | 474тыс.руб |  |
| 4 | Ямочный ремонт дорожного покрытия внутрипоселковых дорог | Июнь-август | Администрация поселения | 80тыс.руб |  |

Проведение ремонтных работ  населенных пунктов.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Бюджетное финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт линий наружного освещения | Май, июнь | Администрация поселения | 150тыс.руб |
| 2 | Ремонт линии водопровода: 1) с.Гореловка | 1) Август 2)Август- сентябрь | Администрация поселения ЖКХ |  |

Санитарные и природоохранные мероприятия.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Бюджетное финансирование тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация конкурса по благоустройству | Май- август | Администрация поселения, | 18тыс.руб |
| 2 | Провести уборку закрепленных территорий, прилегающим к организациям, предприятиям, придомовой территории частного жилого сектора | Май – июнь | Глава поселения администраторы население | 5 тыс.руб |
| 3 | Содержание и вывоз мусора с закрепленных территорий и территорий предприятий и учреждений | Май - октябрь | Глава поселения Администраторы сел предприниматели |  |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок на закрепленных территориях | Май – июль | Глава поселения Администраторы сел, население |  |
| 5 | Уборка мест захоронения, ремонт и побелка ограждений кладбища | май | Администрация поселения, жители поселения, предприниматели | 40тыс.руб |

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Бюджетное финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Озеленение территории.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Бюджетное финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбивка цветников перед административными зданиям, магазинами, на территориях предприятий и учреждений | Май-июнь | Школы, Администрация Усть-Бакчарского поселении, Предприниматели |  |
| 2 | Посадка деревьев и кустарников на территории предприятий и учреждений | май | Школы, Администрация Усть-Бакчарского поселения |  |
| 3 | Посадка деревьев на придомовой территории многоквартирных домов | Май-июнь | Жители многоквартирных домов |  |

Дизайнерские мероприятия.

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Бюджетное финансирование | Затраты тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штакетной изгороди | Май –июнь | Администрация» | 80 тыс.руб |  |
| 2 | Художественное оформление населенных пунктов к 68-й годовщине Победы ВОВ | Апрель-май | Администрация поселения, школы, ДК |  |  |
| 3 | Ремонт фасада здания Администрации | Май | Администрация поселения |  |  |

- Координация проведения мероприятий по благоустройству:

- проведение конкурса по благоустройству,

- субботники по уборке территории,

- трудовой десант – Тимуровское движение,

- общественные работы

- обязательные исполнительные работы

6.   Информирование населения:

- оформление газет, плакатов

- фотовыставка с объявлением победителей,

- проведение праздника села с вручением благодарственных писем, дипломов, призов.

- Ожидаемые результаты:

- обеспечение надлежащего санитарного состояния территорий сельского поселения,

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

- нравственное воспитание подрастающего поколения, мотивация  бережного отношения к родным местам,

- привлечение широких масс населения к выполнению общих мероприятий.

Глава поселения                                                               В.Н.Бессмертных