МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УСТЬ-БАКЧАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2026                                                                                                                                   № 48
с. Усть-Бакчар
Об утверждении плана мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса 

муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
             В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» к работе в отопительный период 2026-2027 годов, во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с  Порядком проведения оценки отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России 13.11.2024 №2234, а также в целях предупреждения аварийных ситуаций при работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Официальные ведомости Усть-Бакчарского сельского поселения» и размещению на официальном сайте Усть-Бакчарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Усть-Бакчарского сельского                                       Е.М. Пчёлкин
Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Усть-Бакчарского сельского поселения

от 13.05.2026 № 48
План мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса 

муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	1.
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течение 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	до 01.04.2026

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2026

	3.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
	до 01.08.2026

	4.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающей организацией 
	не позднее 20.06.2026

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026

	6.
	Разработка программы проведения 

проверки готовности потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду 2026 - 2027 годов»


	До 15.08.2026

	7.
	Подготовка к работе в отопительный период объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда Усть-Бакчарского сельского поселения, подведомственных организаций


	В срок до 01.09.2026

	8.
	Осуществление текущего контроля за проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Усть-Бакчарского сельского поселения к работе в отопительный сезон 2026 -2027 годов.

	Постоянно

	9.
	Обучение персонала, ответственного за тепло, водо, электроснабжение 
	до 01.09.2026 

	10.
	Обеспечение 100% готовности инженерных систем, котельных 
	 Срок до 01.09.2026 

	11.
	Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, парадные, вентиляционные каналы, дымовые трубы)


	В срок до 01.09.2025

	12.
	Обеспечение своевременного и качественного технического обслуживания и проведения эксплуатационных мероприятий по подготовке энергопотребляющих систем и инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы в отопительный период 2026-2027гг. 
	Межотопительный период


	13.
	Проведение оценки готовности к работе в отопительный период 2026 -2027 годов оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону объектов социальной сферы Усть-Бакчарского сельского поселения 


	В срок до 10.09.2025

	14.
	Осуществление оценки обеспечения готовности для потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	 Срок до 15.09.2026

	15.
	Принятие необходимых мер по обеспечению подачи тепла на объекты социальной сферы, в жилищный фонд до 15 сентября 2025 года при понижении среднесуточной температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней


	По мере необходимости

	16.
	Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2026

	17.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2026

	18.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2026

	19.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2026

	20.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2026

	21.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 г.г.
	не позднее 20.11.2026

	22.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	 Срок до 01.12.2026


